绩效评价报告

冀邯诺评价字[2021]第06002号

馆陶县财政局：

我们接受馆陶县财政局委托，对路桥乡永济河健康步道北延地上附属补偿款进行了绩效评价。

保证所提供资料的真实性、完整性是馆陶县路桥乡人民政府的责任。我们的责任是在执行有关程序的基础上，依据绩效评价办法有关规定对项目做出客观的评价。

我们的评价工作是依据《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》和《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号文件进行的，评价过程中我们对项目进行了实地察看、群众调查，审阅了相关文件、检查了相关财务记录并查阅了其他相关资料，我们相信，我们的工作为发表绩效评价意见提供了合理基础。现将评价内容报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项的背景和目的

党的十八大以来，中央高度重视农村交通运输基础设施建设，对乡村公路发展作出重要指示，要求建好、管好、护好、运营好农村公路，当前邯郸市深入贯彻推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018年—2020年），积极推进乡村振兴战略，充分发挥乡村公路对于打赢脱贫攻坚战中的先导性、基础支撑性作用。近年来随着馆陶县社会经济的不断发展，北部区域相关公路的交通量增长加快，致使该区域交通网络功能得不到充分发挥，妨碍地方经济的发展，为改善现有道路的交通运输条件、增强城乡互动、缩小城乡差距、加快城乡一体化进程，2020年馆陶县交通运输局地方公路管理站报送了馆陶县健康步道北延神农大道至王桃园农村道路建设工程项目（以下简称“健康步道北延工程”），并得到批复。健康步道北延工程途径路桥乡7个村，为保障工程按时、顺利开工，2020年2月馆陶县路桥乡人民政府向县财政申请专项资金，用于健康步道北延工程占地范围内地上附属物补偿。

2.项目立项依据

健康步道北延工程立项依据：馆陶县行政审批局《关于馆陶县健康步道北延神农大道至王桃园农村道路建设工程可行性研究报告的批复》馆审批发[2020]10号；馆陶县行政审批局《关于馆陶县健康步道北延神农大道至王桃园农村道路建设工程项目建议书的批复》馆审批发[2020]5号；

3.项目预算及资金来源

根据馆陶县路桥乡人民政府提供的《馆陶县财政资金审批表》，本项目预算审批金额为3,381,400.00元,其资金全部来源于县财政资金。

4.项目计划实施内容

项目名称：路桥乡永济河健康步道北延地上附属补偿款

实施内容：对健康步道北延工程途径木官庄、铁佛堡、南曹庄、花园、清阳城、安桃园和王桃园7个村占地范围内的地上附属物进行补偿，保障健康步道北延工程按时、顺利开工。

5.项目的组织及管理

（1）项目管理单位

馆陶县路桥乡人民政府。负责统筹协调、督促指导、组织实施和管理工作。

（2）项目服务单位：

河北嘉泽资产评估有限公司。负责资产评估。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标依据馆陶县路桥乡人民政府提供的《预算项目绩效表》以及健康步道北延工程《项目建议书》和可行性研究报告的批复将绩效指标设置为：

1.项目总体绩效目标

对健康步道北延工程途径木官庄、铁佛堡、南曹庄、花园、清阳城、安桃园和王桃园7个村占地范围内的地上附属物进行补偿，保障健康步道北延工程按时、顺利开工，推进馆陶县“四好农村路”建设行动计划，促进城乡一体化进程。

2.项目具体绩效指标

2.1产出指标

2.1.1产出数量: 补偿覆盖率≥95%；

2.1.2产出质量：补偿金额发放率≥95%

2.1.3产出时效：2020年3月底全部发放；

2.1.4产出成本：总成本≤3,381,400.00元。

2.2效益指标

2.2.1社会效益：保障健康步道北延工程建设；

2.2.2可持续影响：提高群众生活质量，加快城乡一体化进程；

2.2.3服务对象满意度：服务对象满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对本项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象是路桥乡永济河健康步道北延地上附属补偿款，涉及资金3,381,400.00元，绩效评价的范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体绩效评价范围包括决策、过程、产出、效益。

（三）评价基准日

本次评价的评价基准日为2020年12月31日。

绩效评价基准日是在与委托单位和项目主管单位协商后，确定以评价项目期间最后一天为评价基准日，对评价结果无特别影响因素，符合常规情况。

（四）绩效评价原则

1.科学公正。指绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。指绩效评价应在单位自评的基础上开展。

3.激励约束。指绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。指绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）绩效评价指标体系

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号文件的要求，本次评价主要从项目的决策、过程、产出和效益四方面展开，结合评价对象的具体情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，并设定了各级指标的权重和分值，最终形成4个一级指标，11个二级指标，18个三级指标，24个四级指标。详见附表1。

（六）绩效评价方法

1.成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2.比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4.最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

本次绩效评价在坚持简便有效原则的前提下，以资料核查、座谈、问卷调查和实地察看等方式，采用定量评价与定性评价相结合的方法对财政资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性进行综合评价。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号文件的规定，绩效评价结果实行百分制，按照评分和评级相结合的方式，将绩效评价结果划分为四个等级。具体评价等级划分如下：

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | ＜60 |

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

接到馆陶县路桥乡人民政府委托，我们迅速成立了绩效评价小组，并制定了绩效评价工作方案。

2.组织实施

首先，绩效评价小组从馆陶县路桥乡人民政府收集资料，包括项目立项批复、相关会议纪要、预算资金下达文件、预算项目绩效表、项目评估定案表、专项资金管理办法、资金审批表、乡镇及村委的财务收支手续等相关文件，针对该项目情况进行多角度分析。

其次，为了详细了解路桥乡永济河健康步道北延地上附属补偿款的实施情况，通过实地察看、群众调查、询问管理人员等方式对项目的运行情况进行了综合分析。

最后，绩效评价小组成员通过多次综合讨论，形成初步评价意见，并和项目管理单位沟通交换意见，形成评价结论。

3.分析评价

依据绩效评价小组对收集的文件资料进行的研究、对现场整体情况的核查以及对管理人员询问等情况的汇总分析，结合项目支出指标体系进行评分，最终形成综合性的书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

经汇总分析，本项目绩效评价综合得分为85.98分，绩效评定级别为“良”，其中项目决策得分为5.71分，项目过程得分为16分，项目产出得分为36.27分，项目效益得分为28分，评分情况详见下表：

路桥乡永济河健康步道北延地上附属补偿款

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 5.71 |
| 项目过程 | 20 | 16 |
| 项目产出 | 40 | 36.27 |
| 项目效益 | 30 | 28 |
| 综合得分 | 100 | 85.98 |
| 绩效评定级别为 | 良 |  |

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析（共10分，共扣4.29，评价得分5.71分）

1.项目立项（3分）

健康步道北延工程已取得相关批复，立项依据充分，本项目是健康步道北延工程前期环节，需要先动员开展地上附属物拆迁补偿工作，工作开展合理，但项目管理单位未提供相关拆迁补偿工作的计划与决策文件。

评价认为：立项依据较为合理，立项程序不够合规不够完备。

评价得分：依据评分标准，扣2分，得1分。

2.绩效目标（3分）

依据《预算项目绩效表》，项目管理单位在产出、效益和满意度三个方面共设置5指标，未设置产出成本和可持续影响指标，应设置产出成本指标，用以反映成本节约率，应设置可持续影响指标用以评价项目实施对人、自然、资源带来可持续影响。

评价认为：绩效目标设定清晰、可衡量，产出和效益指标设置不够全面。

评价得分：依据评分标准，两个指标设置不合理扣2/7×1=0.29分，得2.71分。

3.资金投入（4分）

根据《馆陶县财政资金审批表》，本项目申请资金为5,110,518.00元，县财政局依据资产总体评估结果批复预算金额为3,381,400.00元，较申请资金减少1,729,118.00元。由于没有制定规范合理的农村地上附属物补偿标准，且资产评估缺少明细资料，评价认为本项目预算编制不合理，预算资金分配依据不够充分，由于项目实施前期资料有限，项目组无法考量分配因素及分配结果合理性。

评价得分：依据评分标准，扣2分，资金投入指标得2分。

（二）项目过程情况分析（共20分，共扣4分，评价得分16分。）

1.资金管理（10分）

（1）资金到位率100%（3分）

依据《馆陶县财政资金审批表》，本项目预算批复总金额为3,381,400.00元。根据记账凭证，2020年3月19日馆陶县路桥乡人民政府收到专项资金3,381,400.00元。资金到位率为100%（3,381,400/3,381,400）。

评价认为：本项目资金全部落实至项目管理单位。

评价得分：依据评分标准，本指标得3分。

（2）预算执行率100%（3分）

截止到评价基准日，项目管理单位实际收到专项资金3,381,400.00元，依据项目管理单位和各村级财务会计资料，项目管理单位账面支出金额为3,381,400.00元，各村级账面入账资金合计为3,381,399.00元，其中：清阳城1,306,109.00元；铁佛堡805,990.00元；南曹庄11,021.00元；王桃园101,431.00元；花园733,000.00元；木官庄275,648.00元；安桃园148,200.00元。项目管理单位账面支出金额与各村级账面入账总金额差1.00元，预算执行率为100%。

评价认为：预算资金基本执行到位。

评价得分：依据评分标准，本指标得3分。

（3）资金使用合规性（4分）

《路桥乡机关财务制度》对财政下拨的专项资金作出相关规定“应当按照批准的项目，实行专款专用、单独核算、不得虚列、截留、挤占、挪用、浪费、骗取、套取、转移财政专项资金”。通过检查财务手续，该专项资金实行了专款专用，专账核算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价认为，资金使用用途合规，拨付程序合规，并严格按照相关规定执行。

评价得分，依据评分标准，本指标得4分。

2.组织实施（10分）

（1）管理制度健全性（4分）

项目管理单位在财务管理上遵照《路桥乡机关财务制度》执行，在业务执行方面没有制定具体实施方案及相关管理制度。

评价认为：项目管理单位的财务管理制度健全，内容合法合规完整，为资金高效管理提供了保障，业务实施过程中缺乏制度性保障。

评价得分：依据评分标准，扣2分，本指标得2分。

（2）制度执行有效性（6分）

财务方面，各村级财务手续存在着共性问题，即付款依据不充分，大部分支出没有审批手续，部分票据无印鉴，且填写不规范。

业务方面，虽然没有制定实施方案，但是工作开展顺利，没有影响健康步道北延工程正常建设。

评价认为：各村级财务控制执行不到位。工作执行效果有效。

评价得分:依据评分标准，扣2分，本指标得4分。

（三）项目产出情况分析（共40分，共扣3.73分，评价得分36.27分。）

1.产出数量（10分）

根据管理单位提供的应补偿户数统计表，应补偿户数共计80户，经统计财务票据收款人，实际补偿户数80户，补偿覆盖率100%。

评价认为：实际完成率达到100%。

评价得分：依据评分标准，本指标得10分。

2.产出质量（10分）

本项目计划发放的补偿金额为3,381,400.00元，根据项目管理单位提供的七个村的总账、记账凭证以及原始凭证，于2020年6月底补偿款已全部发放，共计3,381,400.00元，补偿金额发放率≥100%。

评价认为：补偿款已全部发放。

评价得分：依据评分标准，本指标得10分。

3.产出时效（10分）

根据可行性研究报告的批复，健康步道北延工程建设时限为2020年3月29日—2023年9月30日，根据地上附属物补偿款发放收据，本项目最晚发放时间为2020年6月28日，截止到2020年3月底共计发放补偿款2,120,269.00元，占全部应发放补偿款的62.70%。

评价认为：补偿款发放不够及时，未全部达到绩效目标要求。

评价得分：依据评分标准，扣3.73分，本指标得6.27分。

4.产出成本（10分）

根据财政资金审批表，预算批复金额为3,381,400.00元，根据记账凭证，实际拨付金额为3,381,400.00元。

评价认为：项目的产出成本控制良好，未产生额外成本，符合绩效目标的要求。

评价得分：依据评分标准，本指标得10分。

（四）项目效益情况分析（共30分，共扣2分，评价得分28分。）

1.实施效益（20分）

（1）社会效益（10分）

健康步道北延工程起点神农大道桥，终点王桃园村，途径路桥乡清阳城、铁佛堡、南曹庄、王桃园、花园、木官庄和安桃园7个村，总占地167.39亩，地上附属物已全部得到补偿和清理，为健康步道北延工程的建设提供了前提条件。

评价认为：本项目产生的社会效益达到绩效目标的要求。

评价得分：依据评分标准，本指标得10分。

（2）可持续影响（10分）

本项目实施后将为群众创造一个环境优美、舒适健康的生活环境，提高群众的生活质量。也是馆陶县积极推进“四好农村路”建设行动计划的重要体现，对于促进馆陶北部区域建设、增强城乡互动、缩小城乡差距、加快城乡一体化进程有着积极可持续的影响。

评价得分：依据评分标准，本指标得10分。

2.满意度（10分）

评价依据：为了解项目的实施情况，我们组成社会调查组，依据随机抽查原则开展群众调查和实地察看。调查过程中对群众进行了随机访问，群众认为本项目非常有必要实施，并对本项目实施效果感到非常满意，改善了群众出行条件和生活环境，提高了生活质量。部分涉及房屋整体拆迁的农户，由于补偿款未达到理想标准而表示不满意。

评价认为：服务对象满意度未达到绩效目标的要求。

评价得分：依据评分标准，扣2分，本指标得8分。

五、存在问题

（一）立项程序不合规

本项目是健康步道北延工程前期环节，项目管理单位未提供有关拆迁补偿工作的计划和决策文件。

（二）绩效指标设置不全面

本项目未设置产出成本和可持续影响指标，没有对成本节约情况和对人、自然、资源的带来的可持续影响进行考核。

（三）预算分配缺少依据

本项目没有制定规范合理的农村地上附属物补偿标准，且资产评估缺少明细资料，预算资金分配依据不够充分。

（四）业务管理制度不健全

项目管理单位未制定实施方案

（五）村级财务制度执行不到位，票据不规范

各村级财务手续存在着共性问题，付款依据不充分，大部分支出没有审批手续，部分票据无印鉴，且填写不规范。

六、改进建议

（一）提高绩效管理水平，科学设置绩效目标

- 提高绩效管理水平，强化绩效管理意识，具体准确科学衡量项目绩效，通过这样的目标管理，客观、公正的反应绩效目标产出的预期效果。因此应加强组织学习，强调新形势下做好预算绩效管理工作的重要性，提高员工的认识和业务水平。科学设置绩效目标，细化绩效目标，量化绩效目标。

（二）规范项目管理

完善立项手续，加强项目管理意识，提高项目管理能力和对实施方案重要性、必要性的认识，建立健全统筹推进、有效运转的标准化协调机制，落实项目责任制。

（三）完善村级财务制度，加强乡镇监督

各村级一方面应建立健全财务管理制度，规范资金审批程序，切实执行村级财务公开制度，建立责任追究制度，加大惩处力度，提升村干部财务管理意识。另一方面应开展财务人员培训，提高财务人员素质，同时乡镇应加强对村级财务的监管，确保资金安全高效使用。

七、绩效评价结果应用建议

绩效评价是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，可以将此次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

各级预算部门应当将绩效评价结果分别报送本级人大、编入本部门决算，并依法予以公开。对绩效评价结果较好的，财政部门和预算部门可予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，财政部门和预算部门可予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，应当依据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该财政支出。对使用财政资金严重低效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。

八、报告使用范围

本报告仅供馆陶县财政局对项目绩效评价时使用，因使用不当造成的损失，与执行评价业务的会计师事务所及注册会计师无关。

# 附件1：财政支出绩效评价指标体系

# 附件2：财政支出绩效评价指标评分表

| 邯郸市诺霖会计师事务所 （普通合伙） | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 中国·邯郸 | 中国注册会计师： |
|  | 二〇二一年六月十六日 |