冀财教（2018）121号提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

2019年绩效运行监控报告

一、项目简介

根据财政厅《关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（冀财教【2018】121号）要求，现提前下达我单位2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费106400元

根据财政厅《关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（冀财教【2018】121号）要求，现提前下达我单位2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（数字电视）162000元

根据财政厅《关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》（冀财教【2018】121号）要求，现提前下达我单位2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：23万元用于设备购置。

- 根据财政厅冀财教【2018】121号文件《关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》下达给我单位公共文化服务体系专项资金合计万元，其中：财政拨款 49.84 万元（中央49.84万元，省级0万元，市级0 万元，县级 0万元），截止2019年12月31日，实际已使用资金 45.43 万元，结转下年资金4.41万元。2019年度项目已全部完成。

二、项目组织、管理及流程

在项目实施过程中，我单位成立了由主要领导为组长的领导小组，负责项目监督管理实施。严格按照省、市、县有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金使用过程中，建立了符合财务会计制度的工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。

三、项目绩效目标

一是每年维护广播电视台站及电视台发射塔；

二是坚持日检查设备工作情况，周维护主要设备，月维护巡查检测信号等工作，每年完成一次对所有设备的全面维护工作，维护巡检次数合计430多次；

三是购买主要设备备品备件，严防出现停播事故；

四是转播中央广播电视节目12套，河北省电视台节目4套；

五是站台设备运转保障率在100%。

四、绩效运行监控设计与实施

将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。该项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续。项目完成时的目标值与绩效目标值一致，完成了项目预期目标任务。

五、总结

通过开展绩效监控评价，清晰的了解了单位项目资金使用进度，产生的效益以及合理情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用。